## Slide 1: CorpColletor
팀 그릴그린
201801628_오혜진
201801825_천세륜
201801825_오규진
Notes: 프로젝트 명, 팀원 학번과 팀명 명시
소개할 때 왜 팀명이 그릴그린인지 짧게 설명
필수 내용은 노트에 ★표시

## Slide 2: 팀 구조
팀장: 오혜진 – 백엔드
팀원: 천세륜 – 프론트엔드
팀원: 오규진 – 빅데이터 분석 및 시각화
Notes: ★계층적 구조로 팀 그릴그린 아래에 팀원 셋+역할이 있는 그림으로 대체
프로젝트별 조직이라고 가정함

## Slide 3: CorpCollector란?
소비자 입장에서 보는 선한 기업 정보를 제공하는 웹 사이트
기업정보 관련 공공데이터 파일/API를 이용 (공간이 많이 비면 아래 공공데이터 포털 화면 첨부)
Notes: ★CorpCollector 프로젝트 설명 - 빅데이터를 활용한 소비자 측면의 착한 기업(환경 보호, 노동자 복지 등) 정보를 제공하는 웹 사이트 제작
여기서 착한 기업, 선한 기업의 예시를 몇 가지 듦

## Slide 4: 프로젝트 기획 배경
매일/남양 매출 그래프 첨부

## Slide 5: 사용한 HW, SW 목록
개인용 개발 PC 3대
DBMS(MySQL), Eclipse IDE, Excel, Github, Anaconda, Visual Studio Code
Notes: ★제안서에 작성한 거… 복사하기…

## Slide 6: 프로젝트 실행 계획 – 개발 방법
Notes: ★Rapid-application development ( RAD ) 방법론을 기반으로 계획을 구성했다.
다만 백엔드 개발 언어로 JSP를 채택했는데, 그래서 프로토타입 자체는 HTML을 기반으로 한 프론트엔드 작업으로 대체했다.
실제로도 세세한 CSS효과보다는 전체적인 틀부터 먼저 제작했다.

## Slide 7: 프로젝트 실행 계획 – 퍼트 차트
Notes: ★퍼트 차트 작성 필요

## Slide 8: 프로젝트 실행 계획 – 간트 차트
간트 차트 이미지 삽입
Notes: ★RAD 흐름에 맞춰 계획 일정은 이렇게 구성했다. 분석 및 설계를 마친 다음 일주일 주기마다 일정 시간에 회의를 가졌다.
회의 시간동안은 각자 한 작업물을 보이고, 병합을 어떻게 할지, 앞으로의 진행 방향에 대해서 얘기했다.
※이미지는 오늘 날짜에 따라 표시선이 움직여서 18일날 삽입 예정

## Slide 9: 사이트맵
Notes: 코프콜렉터의 사이트맵 소개
-각 메뉴마다 가진 기능과 제공하는 정보 설명

## Slide 10: 기능(요구사항) 정리
서비스 소개> 서비스 개요와 개발 과정 확인
기업 찾기> 기업 리스트 조회 및 검색 기능
정보나눔> 기업 관련 공공데이터를 바탕으로 데이터 분석 자료를 첨부, 기업 유형에 따른 기업 기사 링크 모음 제공
커뮤니티> 공지사항 게시판, 고객후기 게시판 기능
마이페이지> 개인정보 관리, 최근 검색 기업과 관심 기업 확인 가능, 고객후기 게시판에 남긴 내가 쓴 글 관리 기능
로그인/회원가입
Notes: ★사이트맵의 각 메뉴마다 이용할 수 있는 기능을 정리

## Slide 11: 비용 산정 – 기능점수(FP) 방법
SW사업 대가산정 가이드(2021년) 참고
복잡도는 모두 낮음으로 통일
내부 논리 파일(ILF)은 화면 또는 보고서 출력을 위한 추출파일은 제외 > 공공데이터 및 기업 관련 기사 데이터, 최근검색기업 데이터는 제외
외부 연계 파일(ELF), 외부 출력(EO)은 없다고 판단
Notes: ★기능 점수 계산으로 비용 산정 결과 제출

## Slide 12: 비용 산정 – 기능점수(FP) 방법
내부논리파일 (회원 데이터, 공지사항 데이터, 고객후기 데이터, 관심기업 데이터)

## Slide 13: 비용 산정 – 기능점수(FP) 방법
외부입력 / 외부조회 기능 표 첨부

## Slide 14: 비용 산정 – 기능점수(FP) 방법
기능유형별 가중치 곱해서 합계 냄(계산 양식 첨부)

## Slide 15: 비용 산정 – 기능점수(FP) 방법
2021년 기준 기능점수당 단가 표시, 보정계수들 나열

## Slide 16: 비용 산정 – 기능점수(FP) 방법
보정후 개발원가 산정하기 위해 종합 계산양식 첨부

## Slide 17: 리스크 도출
Notes: 개발/수정/보완이 1주기 거칠 때마다 리스크가 발생한다고 가정 하에, 리스크를 도출하고 해결방법을 정의

## Slide 18: 화면 구성 설계도
Notes: 화면 구성 설계도 설명
- 어느 페이지를 설계했는지 대략적으로 나열 (인덱스, 기업찾기 메인, 기업 유형에 따른 기업찾기 등)

## Slide 19: 화면 구성 설계도 – 인덱스 페이지
Notes: 메인 화면을 이렇게 구성한 이유 - 메인 컬러로 선한 영향력의 기업 정보에 신뢰감을 주겠다는 의미의 파란색을 사용했고, 포인트 컬러는 더 밝은 미래를 뜻하는 부드러운 노란색을 사용했다. 인덱스 페이지부터 검색바를 배치해서 빠르게 검색 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

## Slide 20: 화면 구성 설계도 – 기업 찾기 페이지
Notes: 기업 찾기 서비스의 경우, 기업 유형을 선택하지 않고 검색하면 통합 검색 페이지가 나온다. 기업 유형을 선택할 경우 해당하는 기업 리스트가 보인다.

## Slide 21: 플로우 차트
Notes: 기능별 플로우 차트를 작성하여 백엔드 개발 시에 참고하도록 했다.

## Slide 22: 플로우 차트 – 기업 찾기 프로세스
Notes: 기업 찾기 프로세스의 상세 설명(그림 옆에 글로 간단하게 작성)

## Slide 23: 플로우 차트 – 관심 기업 보기 프로세스
Notes: 사용자가 마음에 드는 기업 정보는 관심기업에 등록해서 따로 마이페이지에서 볼 수 있게 구성했다.

## Slide 24: 데이터베이스 설계
ER-다이어그램 삽입
Notes: 각 테이블마다 간단하게 구성 소개(이미지 크기가 커서 나눠서 설명해도 될 것)
전체 설계도 이미지 > 테이블끼리의 관계
엔티티별로 간단하게 컬럼 설명

## Slide 25: 산출물 확인 방법 및 변경 사항
Notes: 동료 검토 기법 사용 > 1주일 단위로 회의 시간을 가짐
그래서 나온 변경사항을 몇 가지 얘기

## Slide 26: 현재 진행 상황
아파치 톰캣으로 JSP 파일을 실행한 모습 캡처
Notes: - 인덱스 페이지, 기업찾기 메인 화면, 아무 상세 기업유형 정해서 화면 하나, 로그인 및 회원가입 폼 등

## Slide 27: 현재 진행 상황
데이터 분석/기업 관련 기사 크롤링 진행 상태
Notes: 사용한 공공데이터 목록, 데이터 분석 예시(사진), 프로그램에서 시각화 & 기사 크롤링한 과정 일부

## Slide 28: 형상관리 진화 그래프
Notes: 깃허브에 있는 브랜치 기준으로 버전 관리 그래프 작성

## Slide 29: 역할별 진행 상황 정리
각 팀원마다 여태까지 한 일 표로 정리

## Slide 30: 역할별 작업 진행 예정
각 팀원마다 할 일 정리
최종적으로는 AWS를 통해 웹 배포 및 도메인 구입하여 적용

## Slide 31: 테스트 및 배포 계획
Notes: 시나리오 테스트 > 테스트 케이스 및 테스트 시나리오를 작성